#### BÁO CÁO HỌP NHÓM TỐI

#### Nhóm: 1

#### Thời gian họp: 20h50 | 11/06/2026

#### Project buổi 1

#### Thời lượng họp: 25 phút

#### Si số: 10/11 (Sỹ Trung nghỉ họp có phép)

- Nội dung cuộc họp:

- Phân tích lại SRS, đưa ra những điểm cần thảo luận. Cụ thể

  - Bạn Huy muốn hiểu rõ cách sử dụng bên thứ 3 xác minh cho chức năng quên mật khẩu

- Thành viên trong nhóm cùng phân tích thảo luận, đưa ra những quyết định tập thể. Cụ thể:

  - Trong vấn đề bạn Huy, bạn An đưa ra giải pháp sử dụng app getresponse để xác minh với email google

  - Nhóm trưởng đưa ra cách dễ xử lý hơn bằng cách nhập response với email, kiểm tra tồn tại và thay đổi mật khẩu (không có xác minh)

- Tình hình bài tập:

- Bạn An, nhóm trưởng đã hoàn thành đúng tiến độ ngày 2

- Huy thiếu đổi mật khẩu, sửa cấu hình cloudinary

- Các bạn còn lại chưa hoàn thiện ngày 2

- Bạn cần hỗ trợ thêm

- Không có

- Việc cần làm sau họp

- Đối với những bạn chưa hoàn thiện ngày 2: Tiếp tục hoàn thiện đúng tiến độ ngày 2

- Hạn nộp trước 9h sáng ngày 12/06/2026

- Đề xuất hỗ trợ:

- Không có

#### Link record quá trình họp: https://youtu.be/a1Tm0TvO-Lw