#### BÁO CÁO HỌP NHÓM TỐI

#### Nhóm: 1

#### Thời gian họp: 21h | 07/06/2026

#### Project buổi 1

#### Thời lượng họp: 25 phút

#### Si số: 10/11 (Hoàng Dương nghỉ họp không phép)

- Nội dung cuộc họp:

- Phân tích lại SRS, đưa ra những điểm cần thảo luận. Cụ thể

  - Bạn An nhận thấy SRS không có quản lý sân thì chức năng upload ảnh bị thừa

  - Nhóm gặp phân tâm khi chọn kiểu dữ liệu cho timeslot (thời gian đặt sân cho hợp lý)

  - Nhóm cần phân tích logic trong validation thời gian đặt sân tránh trùng và đúng định dạng

  - Nhóm trưởng có thắc mắc trong việc giấu secret key ở đâu cho hợp lý

- Thành viên trong nhóm cùng phân tích thảo luận, đưa ra những quyết định tập thể. Cụ thể:

  - Trong vấn đề bạn An đưa ra, Duy Anh đã cho rằng chủ sân khi upload ảnh sân nên theo hướng 1-1 (1 sân 1 ảnh) và cần render sẵn

  - Trong vấn đề chung chọn kiểu dữ liệu nhóm trưởng nhận thấy định dạng thời gian đặt sân theo dạng HH:mm – HH:mm nên quyết định lựa chọn kiểu String + validation pattern

  - Trong cấn đề validation tránh đặt sân trùng, bạn An đã trình bày source code sử dụng for để xử lý logic nghiệp vụ

  - Trong vấn đề của nhóm trưởng bạn An đưa ra 2 cách giải quyết (lưu vào trong dev.properties hoặc sử dụng env)

- Tình hình bài tập:

- Bạn Trung, An đã hoàn thành đúng tiến độ ngày 1

- Nhóm trưởng, Huy, Duy Anh, Chung chưa có crud nhưng đã có đăng nhập đăng kí phân quyền đầy đủ

- Các bạn còn lại còn thiếu crud

- Bạn cần hỗ trợ thêm

- Không có

- Việc cần làm sau họp

- Đối với những bạn chưa có crud: Tiếp tục hoàn thiện nốt chức năng quản lý người dung

- Đề xuất hỗ trợ:

- Không có

#### Link record quá trình họp: https://youtu.be/2D1L1eBPG14